Приложение № 2

к Соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_

План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации муниципального образования

Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Ход исполнения дорожной карты |
| I. Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие части территории Дзержинского сельского поселения» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Дзержинского сельского поселения»  |
| 1. | Ремонт и замена светильников уличного освещения в д.Торошковичи |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур | июнь 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | документация для проведения конкурсных процедур | Документация подготовлена |
| 1.2. | Определение подрядчика путем проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ  | Июнь-июль 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | подрядчик определен в июне 2016 |
| 1.3. | Выполнение работ  | Июль-август 2016 | Подрядная организация | Ремонт уличного освещения с заменой светильников | Июнь 2016-работы выполнены, приняты, произведена оплата |
| 2 | Кронирование и спил деревьев ул.Новая и ул.Козлова (у мемориала) д.Торошковичи |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка сметной документации | июнь 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Смета | Документация подготовлена |
| 2.2. | Определение подрядчика и заключение муниципального контракта на выполнение работ  | Июнь-июль 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | подрядчик определен в июне 2016 |
| 2.3. | Выполнение работ  | Июль-август 2016 | Подрядная организация | Кронирование и спил деревьев | Ведется выполнение работ |
| 3 | Устройство ограждения гражданского кладбища в д.Торошковичи |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур | июнь 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Документации для проведения конкурсных процедур | Документация подготовлена |
| 3.2. | Определение подрядчика путем проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ  | Июнь-июль 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | подрядчик определен в июне 2016 |
| 3.3. | Выполнение работ  | Июль-август 2016 | Подрядная организация | Устройство ограждения гражданского кладбища | Начало выполнения работ -Июль 2016 |
| 4 | Устройство ограждения детской площадки в д.Торошковичи |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур | июнь 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Документации для проведения конкурсных процедур | Документация подготовлена |
| 4.2 | Определение подрядчика путем проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ  | Июнь-июль 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Проведение конкурсных процедур в июле 2016 |
| 4.3 | Выполнение работ  | Июль-август 2016 | Подрядная организация | Устройство ограждения детской площадки |  |
| 5 | Устройство сетей наружного освещения в д.Романщина |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур | июнь 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | документации для проведения конкурсных процедур | Документация подготовлена |
| 5.2 | Определение подрядчика путем проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ  | Июнь-июль 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | подрядчик определен в июне 2016 |
| 5.3 | Выполнение работ  | Июль-август 2016 | Подрядная организация | Устройство сетей наружного освещения | Июнь 2016-работы выполнены, приняты, произведена оплата |
| 6 | Устройство ограждения гражданского кладбища в д.Романщина |  | Администрация Дзержинского сельского поселения |  |  |
| 6.1 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур | июнь 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Документации для проведения конкурсных процедур | Документация подготовлена |
| 6.2 | Определение подрядчика путем проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ  | Июнь-июль 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | подрядчик определен в июне 2016 |
| 6.3 | Выполнение работ  | Июль-август 2016 | Подрядная организация | Устройство ограждения гражданского кладбища | Начало выполнения работ -Июль 2016 |
| 7 | Приобретение уличных скамеек в д/о «Боровое» |  | Администрация Дзержинского сельского поселения | Ремонт уличного освещения с заменой светильников |  |
| 7.1 | Подготовка документации | июнь 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Документация | Документация подготовлена |
| 7.2 | Определение подрядчика и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Проведение конкурсных процедур в июле 2016 |
| 7.3 | Поставка товара | Июль-август 2016 | Подрядная организация | Приобретение скамеек |  |
| 8 | Приобретение контейнера для сбора ТБО в д.Стрешево |  |  |  |  |
| 8.1 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур | июнь 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Документации для проведения конкурсных процедур | Документация подготовлена |
| 8.2 | Определение подрядчика путем проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ  | Июнь-июль 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Проведение конкурсных процедур в июле 2016 |
| 8.3 | Выполнение работ  | Июль-август 2016 | Подрядная организация | Приобретение контейнера |  |
| 9 | Приобретение контейнера для сбора ТБО в д.Солнцев Берег |  |  |  |  |
| 9.1 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур | июнь 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Документации для проведения конкурсных процедур | Документация подготовлена |
| 9.2 | Определение подрядчика путем проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ  | Июнь-июль 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Проведение конкурсных процедур в июле 2016 |
| 9.3 | Выполнение работ  | Июль-август 2016 | Подрядная организация | Приобретение контейнера |  |
| 10 | Ремонт и замена светильников уличного освещения в д.Солнцев Берег |  |  |  |  |
| 10.1 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур | июнь 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | документации для проведения конкурсных процедур | Документация подготовлена |
| 10.2 | Определение подрядчика путем проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ  | Июнь-июль 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | подрядчик определен в июне 2016 |
| 10.3 | Выполнение работ  | Июль-август 2016 | Подрядная организация | Ремонт уличного освещения с заменой светильников | Июнь 2016-работы выполнены, приняты, произведена оплата |
| 11 |  Ремонт колодца в д.Новое Село-1 |  |  |  |  |
| 11.1 | Подготовка сметной документации | июнь 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Смета | Документация подготовлена |
| 11.2 | Определение подрядчика и заключение муниципального контракта на выполнение работ  | Июнь-июль 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | подрядчик определен в июне 2016 |
| 11.3 | Выполнение работ  | Июль-август 2016 | Подрядная организация | Ремонт колодца | Ведется выполнение работ |
| 12 | Ремонт колодца в д.Новое Село-2 |  | Администрация Дзержинского сельского поселения | Ремонт уличного освещения с заменой светильников |  |
| 12.1 | Подготовка сметной документации | июнь 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Смета | Документация подготовлена |
| 12.2 | Определение подрядчика и заключение муниципального контракта на выполнение работ  | Июнь-июль 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | подрядчик определен в июне 2016 |
| 12.3 | Выполнение работ  | Июль-август 2016 | Подрядная организация | Ремонт колодца | Ведется выполнение работ |
| 13 | Ремонт и замена светильников уличного освещения в д.Естомичи |  | Администрация Дзержинского сельского поселения | Ремонт уличного освещения с заменой светильников |  |
| 13.1 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур | июнь 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | документации для проведения конкурсных процедур | Документация подготовлена |
| 13.2 | Определение подрядчика путем проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ  | Июнь-июль 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | подрядчик определен в июне 2016 |
| 13.3 | Выполнение работ  | Июль-август 2016 | Подрядная организация | Ремонт уличного освещения с заменой светильников | Июнь 2016-работы выполнены, приняты, произведена оплата |
| 14 | Ремонт и замена светильников уличного освещения в д.Заозерье |  | Администрация Дзержинского сельского поселения | Ремонт уличного освещения с заменой светильников |  |
| 14.1 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур | июнь 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | документации для проведения конкурсных процедур | Документация подготовлена |
| 14.2 | Определение подрядчика путем проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ  | Июнь-июль 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | подрядчик определен в июне 2016 |
| 14.3 | Выполнение работ  | Июль-август 2016 | Подрядная организация | Ремонт уличного освещения с заменой светильников | Июнь 2016-работы выполнены, приняты, произведена оплата |
| 15 |  Ремонт и замена светильников уличного освещения в п.Герцена |  | Администрация Дзержинского сельского поселения | Ремонт уличного освещения с заменой светильников |  |
| 15.1 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур | июнь 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | документации для проведения конкурсных процедур | Документация подготовлена |
| 15.2 | Определение подрядчика путем проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ  | Июнь-июль 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | подрядчик определен в июне 2016 |
| 15.3 | Выполнение работ  | Июль-август 2016 | Подрядная организация | Ремонт уличного освещения с заменой светильников | Июнь 2016-работы выполнены, приняты, произведена оплата |
| 16 | Ремонт и замена светильников уличного освещения в д.Петровские Бабы |  | Администрация Дзержинского сельского поселения | Ремонт уличного освещения с заменой светильников |  |
| 16.1 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур | июнь 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | документации для проведения конкурсных процедур | Документация подготовлена |
| 16.2 | Определение подрядчика путем проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ  | Июнь-июль 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | подрядчик определен в июне 2016 |
| 16.3 | Выполнение работ  | Июль-август 2016 | Подрядная организация | Ремонт уличного освещения с заменой светильников | Июнь 2016-работы выполнены, приняты, произведена оплата |
| 17 |  Ремонт и замена светильников уличного освещения в д.Чеголи |  | Администрация Дзержинского сельского поселения | Ремонт уличного освещения с заменой светильников |  |
| 17.1 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур | июнь 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | документации для проведения конкурсных процедур | Документация подготовлена |
| 17.2 | Определение подрядчика путем проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ  | Июнь-июль 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | подрядчик определен в июне 2016 |
| 17.3 | Выполнение работ  | Июль-август 2016 | Подрядная организация | Ремонт уличного освещения с заменой светильников | Июнь 2016-работы выполнены, приняты, произведена оплата |
| 18 |  Ремонт и замена светильников уличного освещения в д.Филимонова Горка |  | Администрация Дзержинского сельского поселения | Ремонт уличного освещения с заменой светильников |  |
| 18.1 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур | июнь 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | документации для проведения конкурсных процедур | Документация подготовлена |
| 18.2 | Определение подрядчика путем проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ  | Июнь-июль 2016 | Администрация Дзержинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | подрядчик определен в июне 2016 |
| 18.3 | Выполнение работ  | Июль-август 2016 | Подрядная организация | Ремонт уличного освещения с заменой светильников | Июнь 2016-работы выполнены, приняты, произведена оплата |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Произведена приемка и оплата выполненных работ по пунктам 1, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет за 2 квартал представлен в комитет |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не проводилась |

 Глава администрации

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Султанов М.М./

 МП